迭代评估报告

评估日期：2026.07.13

| 组号 | 13 | 项目名称 | 英语口语学习助手 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 实际起止日期： | 2026.07.06 - 2026.07.13 |
| 任务达成情况： 用例建模（100%）：完成 use-case 图、概念类图和典型用例规约，形成主要模块的整体关系与核心使用场景。 需求分析（95%）：完成市场与竞品分析、功能定义、约束、迭代计划和质量属性梳理；用户手册、FAQ 与安装指南尚未完成。 界面原型（90%）：完成 Dashboard、Speaking、Vocabulary、Grammar、Profile 五个页面，并完成 PC 端与移动端原型演示；录音存档、答题评分和个性化相关交互尚待补全。 数据准备（70%）：已整理 vocabulary.json、grammar_all.json 和口语场景剧本。 后端开发（30%）：已引入 FSRS Java 算法库，完成 Spring Boot 框架、数据库初始化和 REST 接口的基础搭建。 |  |  |  |
| 质量情况： 本次迭代以 PC 端和移动端原型演示为主要验证方式，核对了首页、口语、词汇、语法和个性化学习五个模块的页面入口与主要流程。 口语练习流程已覆盖情景选择、模块详情、气泡式对话、三轮对话后交卷、评分结果、问题句子与回放入口；词汇和语法练习均梳理了学习指标、练习入口、作答反馈和练习总结。 个性化学习页面已展示用户信息、学习计划与进度、最新练习信息及登录入口，但目前仍为静态原型。 |  |  |  |
| 问题、变更和返工： 个性化学习目前仍处于静态原型阶段，尚未实现基于初始评估和学习目标自动生成每日任务的动态交互。 录音存档、答题评分和个性化交互尚未完善；因此口语练习的评分、回放和学习数据联动仍需在后续迭代中补齐。 数据准备完成度为 70%，后端开发完成度为 30%，仍需推进口语场景数据、FSRS 复习逻辑、数据库与 REST 接口的联调。 |  |  |  |
| 经验和教训： 协作方面：开始开发前先 pull；合并到 main 分支前必须发起 PR；相关修改和规约应及时形成文档并存入 docs 目录。 安全方面：数据库地址、账号密码和 API Key 等敏感信息不得直接提交，应统一放入 .env 并写入 .gitignore，仓库仅保留 .env.example 说明所需字段；网站账号密码的存储也应遵循同样原则。 建模方面：use-case 图和概念类图应先建立覆盖各大模块的整体模型，再对用例分类进行精简。 鲁棒性方面：对错误字段应分级处理，根据场景选择展示缺省值、显式报错并禁用后续操作，或使用 try-catch 进行捕获。 |  |  |  |