项目总结报告

日期：2026.7.31

| 组号 | 13 | 项目名称 | 英语口语学习助手 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编程语言 | Java, JavaScript | 开发平台和框架 | VS Code，Spring Boot + React |

项目工作小结

1. 项目实现了哪些功能？简要一一列出。 i. 用户系统：用户注册/登录，JWT认证与权限管理，管理员功能，个人资料管理； ii. 口语练习：日常对话 + 雅思口语，语音识别，ai对话回复，语音合成，发音评测，对话反馈； iii. 词汇学习：难度分级，FSRS复习模式，单词本，练习结果统计； iv. 语法学习：按知识点实现的题型分类，FSRS复习模式，语法错题本，学习结果统计； v. 学习仪表盘：排行榜，个人学习计划制定，今日进度，一周统计； 2. 项目实现了哪些非功能？简要一一列出。 i. 安全性：用户密码哈希加密存储，Token拦截验证，管理员和普通用户权限分开； ii. 可靠性：设置全局异常处理，第三方服务出错时采取降级方案；Outbox模式读写数据； iii. 性能：语音合成和发音评测各使用异步线程池， iv. 可测试性：后端单元 + 集成测试，前端单元 + E2E测试，后端服务可选择性mock; v. 可配置性：.env.local存储密钥、配置环境变量， iiv. 可维护性：后端分层架构，使用Lombok，接口与实现分离，利用文档规定接口契约； iiiv. 兼容性：支持多浏览器录音格式； 3. 项目有哪些特点和亮点？例如业务特色、架构风格、设计模式、模型、算法、项目协同等 FSRS-6 算法实现：先进的间隔重复算法，驱动词汇和语法复习； LLM驱动对话机制：预设17种场景的prompt，可离线调试，支持深度沉浸式对话； 桌面宠物设计：可进行界面导航 + 基于RAG的需求推荐； - 项目的质量控制如何？简要一一列出。例如软件评审、单元测试、API测试、系统的功能测试、性能测试、兼容性测试、界面测试等等 软件评审：Git分支规范操作，文档先行，合并前需全组沟通，每次迭代前小组评审； 单元测试：后端JUnit +Mockito共50个文件，前端Vitest + React Testing Library共7个文件； API测试：后端轻量的Controller测试（MockMvc standalone + Mock Service，9个文件）； 系统的功能测试：后端全链路集成测试（SpringBootTest + H2数据库 + MockMvc，10个文件），前端E2E测试（Playwright，12个用例）； 性能测试：共5个k6脚本，自定义并发用户数、迭代数等参数，测试不同链路在特定负载下的响应时间和吞吐量 兼容性测试：Playwright同时测桌面浏览器和移动端效果，项目构建脚本适应不同操作系统； 界面测试：主要采取人工测试，手动操作界面观察问题，辅以Playwright检查，确保发生异常时能够降级展示或合理报错； 5.大模型工具辅助完成了哪些方面的软件开发实践活动？ 生成风格一致、布局协调的前端UI； 根据提供的测试用例生成具体测试代码，涵盖前后端； 重构后端代码，删除冗余内容； 辅助完成口语模块中的prompt工程； 辅助优化性能； - 大作业里，哪些代码开发、任务环节无法由大模型独立实现，需要人机协作或纯人工完成？ 构建产品愿景、功能范围、技术栈选择； 选择并使用合适的外部服务，如讯飞和API、交大对话LLM； 储备领域专业知识，如词汇库、语法题库及口语练习场景； 生产环境部署； 真实硬件测试、用户实地测试； 团队协作，使用git flow进行分支管理、合并冲突；

项目组成员对项目的贡献度（%）

姓名; 需求; 设计; 编码; 测试; 项目管理*; 小计. 崔鸣扬; 20; 20; 25; 20; 40; 25. 常淼淼; 40; 20; 25; 20; 20; 25. 孙睿阳; 20; 40; 25; 20; 20; 25. 王程颢; 20; 20; 25; 40; 20; 25. 注： 同学们应理解与评审大模型生成的内容，并负全部责任；项目管理包括项目计划、报告、沟通与协调等。

经验、教训和建议

迭代与风险控制：采用“接口先行”策略，优先明确数据结构，通过可替换接口快速跑通核心学习流程；将语音转写、评测、合成及对话Agent等核心能力作为独立服务接入，实现主流程与底层实现的解耦。 协作与安全规范：严格执行pull-feature分支开发-pr的协作流程，减少返工；所有敏感信息统一通过 .env 管理并加入 .gitignore，仓库仅保留 .env.example 作为配置说明。 鲁棒性设计：对异常情况进行分级处理，根据具体场景灵活采用展示缺省值或显式报错并阻断操作。 异步设计：使用Outbox异步完成能够提升评分可靠性和响应速度。 性能优化尝试：实时流式ASR的完整调用后发现转写质量不及预期，最终放弃该方案，仍旧使用长音频ASR。应先测试RTASR准确率，确认效果达标后再动工写代码；时间紧迫情况下，某些不明显的优化操作应当放弃。

项目组各成员签字：